Informe de Avance Backend SIRD — Día 1

Proyecto: Sistema Institucional de Repositorio Digital - SIRD

Institución: Gobierno Regional del Cusco

Versión del informe: v1.0

Fecha: 17/06/2026

Responsable: Yoshwa

Sprint: S1

Módulo trabajado: M09 - Administración del Sistema

Historias trabajadas: HU-001, HU-002

# 1. Resumen general

Durante el Día 1 se inició la implementación backend del proyecto SIRD, tomando como fuente principal de verdad los documentos oficiales:

Product Backlog v11.3.

Sprint Backlog v11.3.

Épicas v11.3.

Historias de Usuario v1.5.

Definition of Done v11.3.

Se implementaron dos historias de usuario correspondientes al módulo M09 - Administración del Sistema:

HU-001: Admin configura período de retención TRD.

HU-002: Admin configura clasificación por defecto.

El desarrollo incluyó persistencia en PostgreSQL, migración versionada con Flyway, endpoints REST, validaciones backend, respuesta estándar, manejo centralizado de errores y documentación inicial con Swagger/OpenAPI.

# 2. Historias de usuario trabajadas

| ID | Historia | Épica | Módulo | Sprint | Prioridad | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Admin configura período de retención TRD | EP-08 | M09 | S1 | Alta | 5 | Implementada |
| HU-002 | Admin configura clasificación por defecto | EP-08 | M09 | S1 | Alta | 5 | Implementada |

# 3. Alcance implementado

| Área | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backend | Endpoints REST para consulta y actualización de configuración documental | Completado |
| Base de datos | Tabla sird.configuracion_documental | Completado |
| Migraciones | Migración Flyway V1__crear_esquema_y_configuracion_documental.sql | Completado |
| Validaciones | Validación de período TRD y clasificación por defecto | Completado |
| Swagger | Endpoints visibles en Swagger UI | Completado |
| Manejo de errores | Respuesta estándar de error con trazaId | Completado |
| Seguridad | Configuración temporal para pruebas locales | Parcial |
| Auditoría M06 | Registro real de evento CAMBIO_CONFIGURACION | Pendiente |

# 4. Endpoints implementados

## 4.1 Consultar configuración documental

GET /api/v1/admin/configuracion/documental

### Respuesta exitosa esperada

{
  "resultado": true,
  "mensaje": "Configuración documental obtenida correctamente.",
  "datos": {
    "id": 1,
    "periodoRetencionAnios": 5,
    "clasificacionPorDefecto": "INTERNO",
    "activo": true,
    "creadoEn": "2026-06-17T10:30:00-05:00",
    "actualizadoEn": null
  },
  "fechaHora": "2026-06-17T10:30:00-05:00"
}

## 4.2 Actualizar configuración documental

PUT /api/v1/admin/configuracion/documental

### Request body

{
  "periodoRetencionAnios": 7,
  "clasificacionPorDefecto": "PUBLICO"
}

### Respuesta exitosa esperada

{
  "resultado": true,
  "mensaje": "Configuración documental actualizada correctamente.",
  "datos": {
    "id": 1,
    "periodoRetencionAnios": 7,
    "clasificacionPorDefecto": "PUBLICO",
    "activo": true,
    "creadoEn": "2026-06-17T10:30:00-05:00",
    "actualizadoEn": "2026-06-17T10:35:00-05:00"
  },
  "fechaHora": "2026-06-17T10:35:00-05:00"
}

# 5. Reglas de negocio implementadas

| Regla | Historia | Estado |
| --- | --- | --- |
| El período de retención TRD tiene valor por defecto de 5 años | HU-001 | Cumplido |
| El período de retención TRD es obligatorio | HU-001 | Cumplido |
| El período de retención TRD debe ser mínimo 1 año | HU-001 | Cumplido |
| El período de retención TRD no debe superar 50 años | HU-001 | Cumplido |
| La clasificación por defecto es obligatoria | HU-002 | Cumplido |
| Solo PUBLICO puede ser clasificación por defecto | HU-002 | Cumplido |
| Solo INTERNO puede ser clasificación por defecto | HU-002 | Cumplido |
| CONFIDENCIAL no puede ser clasificación por defecto | HU-002 | Cumplido |
| RESTRINGIDO no puede ser clasificación por defecto | HU-002 | Cumplido |

# 6. Archivos creados o modificados

| Archivo | Propósito |
| --- | --- |
| src/main/resources/db/migration/V1__crear_esquema_y_configuracion_documental.sql | Migración inicial de configuración documental |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/shared/api/RespuestaApi.java | Envoltorio estándar de respuesta exitosa |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/shared/api/ErrorDetalle.java | Detalle de errores por campo |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/shared/api/RespuestaErrorApi.java | Envoltorio estándar de respuesta de error |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/shared/exception/GlobalExceptionHandler.java | Manejo global de excepciones |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/shared/config/OpenApiConfig.java | Configuración general de Swagger/OpenAPI |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/shared/security/SecurityConfig.java | Seguridad temporal para pruebas locales |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/administracion/entity/ClasificacionDocumento.java | Enum de clasificación documental |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/administracion/entity/ConfiguracionDocumental.java | Entidad JPA de configuración documental |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/administracion/repository/ConfiguracionDocumentalRepository.java | Repository JPA |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/administracion/dto/ActualizarConfiguracionDocumentalRequest.java | DTO de actualización |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/administracion/dto/ConfiguracionDocumentalResponse.java | DTO de respuesta |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/administracion/service/ConfiguracionDocumentalService.java | Interfaz de servicio |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/administracion/service/ConfiguracionDocumentalServiceImpl.java | Implementación de reglas de negocio |
| src/main/java/pe/gob/regioncusco/sird/administracion/controller/ConfiguracionDocumentalController.java | Controller REST |
| docs/pruebas/HU-001-HU-002-configuracion-documental.http | Pruebas HTTP desde VS Code |
| scripts/pruebas/probar-HU-001-HU-002.ps1 | Script automático de pruebas |
| docs/swagger/M09-configuracion-documental-openapi.md | Documentación del contrato API |
| docs/historias/HU-001-configuracion-retencion-trd.md | Documentación funcional de HU-001 |
| docs/historias/HU-002-clasificacion-por-defecto.md | Documentación funcional de HU-002 |

# 7. Pruebas ejecutadas

| Caso | Método | Endpoint | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultar configuración inicial | GET | /api/v1/admin/configuracion/documental | HTTP 200 | Pendiente de evidencia |
| Actualizar configuración válida | PUT | /api/v1/admin/configuracion/documental | HTTP 200 | Pendiente de evidencia |
| Período menor a 1 | PUT | /api/v1/admin/configuracion/documental | HTTP 400 | Pendiente de evidencia |
| Clasificación RESTRINGIDO no permitida | PUT | /api/v1/admin/configuracion/documental | HTTP 400 | Pendiente de evidencia |

# 8. Evidencias esperadas

| Evidencia | Ubicación sugerida |
| --- | --- |
| Resultado JSON de pruebas PowerShell | docs/evidencias/HU-001-HU-002_FECHA.json |
| Captura de Swagger con endpoints | docs/evidencias/swagger-HU-001-HU-002.png |
| Captura de consola Spring Boot | docs/evidencias/backend-running.png |
| Captura de Docker con PostgreSQL activo | docs/evidencias/docker-running.png |

# 9. Definition of Done

## HU-001

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| El Admin puede configurar período de retención TRD | Cumplido |
| Default inicial de 5 años | Cumplido |
| Persistencia en PostgreSQL | Cumplido |
| Migración Flyway versionada | Cumplido |
| Endpoint documentado | Cumplido |
| Validaciones backend | Cumplido |
| Seguridad con perfil Admin SIRD | Pendiente |
| Auditoría M06 CAMBIO_CONFIGURACION | Pendiente |

## HU-002

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| El Admin puede configurar clasificación por defecto | Cumplido |
| PUBLICO permitido como valor default | Cumplido |
| INTERNO permitido como valor default | Cumplido |
| CONFIDENCIAL rechazado como default | Cumplido |
| RESTRINGIDO rechazado como default | Cumplido |
| Persistencia en PostgreSQL | Cumplido |
| Endpoint documentado | Cumplido |
| Aplicación real en ingesta A-1 | Pendiente |
| Seguridad con perfil Admin SIRD | Pendiente |
| Auditoría M06 CAMBIO_CONFIGURACION | Pendiente |

# 10. Pendientes técnicos

| Pendiente | Relación | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Seguridad real con JWT y RBAC | HU-003, HU-006, HU-035 | Actualmente los endpoints están liberados para pruebas |
| Auditoría M06 | HU-040 | Se integrará cuando exista el módulo de auditoría |
| Aplicación de clasificación default en ingesta | HU-008, HU-009 | Se usará cuando se implemente contrato A-1 |
| Pruebas automatizadas JUnit | Transversal | Se agregarán progresivamente |

# 11. Riesgos

| Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Endpoints administrativos temporalmente sin seguridad | Medio | Restringir en historias de seguridad |
| Reglas TRD pueden cambiar | Bajo | Mantener configuración parametrizable |
| Auditoría aún no implementada | Medio | Registrar deuda técnica y atender en HU-040 |

# 12. Próximos pasos

Para el siguiente día de desarrollo se recomienda avanzar con:

HU-003: Admin configura parámetros de seguridad JWT.

HU-004: Admin gestiona feriados institucionales para el timer.

Estas historias continúan dentro del módulo M09 y preparan la base para seguridad JWT y cálculo de días hábiles.