Informe de Planificación Inicial Backend SIRD

Proyecto: Sistema Institucional de Repositorio Digital - SIRD

Institución: Gobierno Regional del Cusco

Versión: v1.0

Encargado: Yoshwa

Fecha: 16/06/2026

Responsable: Desarrollador Backend

# 1. Resumen general

Se realizó la revisión inicial de los documentos oficiales del proyecto SIRD v11.3, incluyendo Product Backlog, Sprint Backlog, Épicas, Historias de Usuario y Definition of Done.

Se definió una planificación inicial de 5 días para iniciar el desarrollo backend del Sprint 1, priorizando el módulo M09 de Administración del Sistema y las bases necesarias para seguridad, configuración, ingesta documental y API Keys.

# 2. Historias priorizadas para los primeros 5 días

| Día | Historias | Módulo | Prioridad | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | HU-001, HU-002 | M09 | Alta | Configuración TRD y clasificación default |
| Día 2 | HU-003, HU-004 | M09 | Alta | Parámetros JWT y feriados institucionales |
| Día 3 | HU-005, HU-006 | M09/M04 | Alta | Límites EC y usuarios/perfiles RBAC |
| Día 4 | HU-007, HU-008 | M09/M03/M01 | Alta | API Keys y contrato A-1 inicial |
| Día 5 | HU-009, HU-012 | M01/M03 | Alta | Validación Dublin Core e idempotencia SHA-256 |

# 3. Dependencias identificadas

HU-001 y HU-002 son base para la ingesta documental.

HU-003 prepara parámetros de seguridad para JWT.

HU-004 será usada posteriormente por el timer de 5 días hábiles.

HU-005 será usada por espacios colaborativos.

HU-006 es base para RBAC.

HU-007 es requisito para contrato A-1 con X-API-Key.

HU-008, HU-009 y HU-012 conforman la base de interoperabilidad documental.

# 4. Arquitectura inicial

Se propone un backend Spring Boot 3.5.15 con Java 21, Maven, PostgreSQL, Flyway, MinIO, Spring Security y Springdoc OpenAPI.

La arquitectura será monolítica modular, separando paquetes por módulos funcionales:

Administración

Seguridad

Usuarios

Documentos

Almacenamiento

Espacios colaborativos

Integraciones

Auditoría

Búsqueda

Notificaciones

Verificación

# 5. Riesgos

| Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Complejidad de seguridad JWT/RBAC | Alto | Implementar progresivamente |
| API Keys y contrato A-1 dependen de configuración previa | Medio | Construir primero M09 |
| MinIO requiere configuración correcta | Medio | Usar Docker Compose |
| Auditoría inmutable requiere diseño cuidadoso | Alto | Diseñar desde los primeros módulos |

# 6. Próximos pasos

Preparar entorno local con Java 21, Maven, Docker y VS Code.

Descomprimir proyecto Spring Initializr.

Configurar PostgreSQL y MinIO con Docker Compose.

Configurar Spring Boot, Flyway y Swagger.

Implementar HU-001 y HU-002.

Generar evidencias de prueba mediante Swagger y/o REST Client.